**Информация**

**по результатам мониторинга реализации на территории**

 **Рогнединского муниципального района регионального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» в 2020 году и текущем периоде 2021 года.**

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Рогнединского района на 2021 год, приказ председателя Контрольно-счетной палаты Рогнединского района от 29 октября 2021 года № 9.

 Объекты экспертно-аналитического мероприятия:. Администрации Рогнединского района.

Исследуемый период: 2020 год – текущий период 2021 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 01 ноября по 29 ноября 2021 года.

 **В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия**

**установлено:**

В целях достижения общественно значимого результата, отраженного
в паспорте федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», в паспорт муниципальной программы Рогнединского муниципального района «Чистая вода» включен общественно значимый результат – повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.

 В 2021 году департаментом топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области и администрацией Рогнединского муниципального района, являющейся получателем субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году, заключено Соглашение о предоставлении субсидии с общим объемом бюджетных ассигнований (с учетом дополнительных соглашений), предусмотренных в бюджете Рогнединского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлялась субсидия, 12427,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 12303,4 тыс. рублей, или 99,0 % от общего объема бюджетных ассигнований;

местного бюджета – 124,2 тыс. рублей, или 1,0 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Департаментом финансов Брянской области на основании справок-уведомлений, подготовленных департаментом топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области, доведены до администрации Рогнединского муниципального района, являющегося участником регионального проекта «Чистая вода», бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в общем объеме 12427,6 тыс. рублей.

Информация о поступившей субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в н.п. Тюнино и н.п. Осовик Рогнединского района представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер, дата соглашения** | **Наименование получателя средств** | **Сумма по соглашению (тыс. руб.)** | **В том числе** |
| **Средства областного бюджета (99 %) (тыс. руб.)** | **Средства местного бюджета (1 %) (тыс. руб.)** |
| 1. | от 26.01.2021 г. № 15646000-1-2021-003 | Администрация Рогнединского района (н.п. Тюнино) | 5513,1 | 5458,0 | 55,1 |
| 2 | от 26.01.2021 г. № 15646000-1-2021-003 | Администрация Рогнединского района (н.п. Осовик) | 6914,5 | 6845,4 | 69,1 |
|  | Итого |  | 12427,6 | 12303,4 | 124,2 |

Проведенный анализ показал выполнение условия администрацией Рогнединского района по обеспечению софинансирования средствами местного бюджета по проекту «Чистая вода» и осуществлен в объеме 124,2 тыс. рублей.

Информация об объемах расходов в 2021 году представлена в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование результата** |  **Предусмотрено Соглашением (тыс. руб.)** | **Объем бюджетных обязательств по контрактам** **(тыс. руб.)** | **Объем средств , принятый по актам приемки (тыс. руб.)** | **Фактически выплачено по платежным документам (тыс. руб.)** | **% испол****нения контрактов** |
| Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Тюнино Рогнединского района  | 5513,1 | 5513,1 | 5513,1 | 5513,1 | 100,0 |
| Реконструкция системы водоснабжения в н.п. Ссовик Рогнединского района | 6914,5 | 6914,5 | 3465,4 | 3465,4 | 50,1 |
| Всего | 12427,6 | 12427,6 | 8978,5 | 8978,5 | 72,3 |

В целях достижения общественно значимого результата, отраженного
в паспорте федерального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», в паспорт муниципальной программы Рогнединского муниципального района «Чистая вода» включен общественно значимый результат – повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки.

Согласно приложения 3 к муниципальной программе Рогнединского муниципального района «Чистая вода» на 2020 - 2024 годы, значение показателя «Прирост численности (сельского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию по населенному пункту Тюнино Рогнединского района должен составить 60 человек, фактически прирост составляет 62 человека или 103,3% утвержденного значения; по населенному пункту Осовик Рогнединского района должен составить 45 человек, фактический прирост составляет 45 человек, или 100,0% утвержденного значения на 01 11.2021 года

 Вместе с тем, показатель «Доля (сельского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию должна быть достигнута в 2021 году по населенному пункту Тюнино Рогнединского района показателем в 63,96%, исполнен на 63,9%, или 99,9 % утвержденного значения; по населенному пункту Осовик Рогнединского района – 63,92%, исполнен на 63,93%, или 100,1%.

Проверке представлены четыре заключенных администрацией Рогнединского района контракта на общую сумму 12427,6 тыс. рублей, нарушений не установлено.

Председатель КСП

Рогнединского района В.П. Семкин