# ИНФОРМАЦИЯ

 **о принятых решениях и мерах по внесенному Представлению об устранении правонарушений объектом – МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа», «Проверка целевого и эффективного использования субсидии, предоставленной в 2019 году бюджету Рогнединского района на капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района).**

 По результатам рассмотрения нарушений и недостатков, отмеченных контрольным мероприятием, представлена информация об устранении нарушений и недостатков по каждому пункту с приложением подтверждающих документов.

 Во исполнение предложений Контрольно-счётной палаты приняты следующие меры:

 за допущенные нарушения и недостатки должностным лицам объявлены три дисциплинарных взыскания;

 проведены мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений ;

 в нарушение пункта 1.2 муниципального контракта от 04.07.2019 № 0327300136419000001001, подрядной организацией ООО «ДУБРОВКАСЕЛЬХОЗ-МОНТАЖ» неправомерно предъявлены завышенные объемы работ по капитальному ремонту кровли МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» на сумму 16 242 рубля, платежным поручением № 283 от 17.07.2020 года Подрядчиком возвращены Заказчику 16242 рубля, в полном объеме.

 По итогам контрольного мероприятия сделан вывод об усилении контроля со стороны учредителя.

 Контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования субсидии, предоставленной в 2019 году бюджету Рогнединского района на капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района). **снято** с контроля.

 Председатель КСП Рогнединского района В.П. Семкин