УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации Рогнединского района

_______________________ А.И. Дороденков

«____» ______________2018 год.

«Дорожная карта»  по реализации программы «Формирование современной городской среды» в 2018 году

на территории пос. Рогнедино МО «Рогнединское городское поселение»

| № п\п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В целях реализации проекта «Формирование современной городской среды» разработка нормативно-правовых актов администрации Рогнединского района: - об определении уполномоченного предприятия, для аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2020 годы»; - об утверждении Порядка разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории п.Рогнедино и дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству; - об утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2020 годы»; - о создании общественной муниципальной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2020 годы», а также осуществления контроля и координации за ходом выполнения программы. | до 25 февраля 2018 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |
| 2. | Прием заявок заинтересованных лиц о включении дворовых и .общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2020 годы» на 2018 год. | до 12 марта 2018 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района, заинтересованные лица |
| 3. | Рассмотрение и оценка общественной муниципальной комиссией предложений граждан, организаций о включении муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2020 годы» на 2018 год. Проведение публичных обсуждений принятых заявок. | до 16 марта 2018 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района, общественная муниципальная комиссия |
| 4. | Корректировка муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2020 годы». | до 31 марта 2018 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |
| 5. | Предоставление заявки в межведомственную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Брянской области на включение МО «Рогнединское городское поселение» в перечень муниципальных образований – получателей субсидии из областного бюджета на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. | до 01 апреля 2018 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий | до 01 мая 2018 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района, подрядная организация |
| 7. | Проведение конкурсных процедур по отбору подрядной организации на выполнение работ благоустройству дворовых и общественных территорий. | до 01.06.2018 года | Отдел экономики, анализа и прогнозирования администрации Рогнединского района |
| 8. | Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий. | до 01 сентября 2018 года | Отдел имущественных отношений, ЖКХ, архитектуры и строительства администрации Рогнединского района, подрядная организация |
| 9. | Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское поселение» на 2018-2020 годы». | постоянно | Администрация Рогнединского района |